Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ РАДИЩЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

__________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» декабря  2015г. № 116

р.п. Радищев

«Об утверждении муниципальной целевой программы

в области охраны окружающей среды и рационального

природопользования на 2016-2018 годы »

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Уставом Радищевского муниципального образования в целях улучшения состояния окружающей среды, обеспечения санитарных норм содержания территории Радищевского муниципального образования и сохранение здоровья населения.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу  в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2016-2018 годы согласно приложения 1.

2. Опубликовать настоящее Постановление в СМИ «Вестник Радищевского муниципального образования», и разместить на официальном сайте администрации Радищевского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава Радищевского

муниципального образования					В.П. Воробьёва

рассылка: прокуратура, ОРГ отдел

Дементьева С.В.

Приложение 1 к Постановлению

администрации Радищевского

городского поселения

Нижнеилимского района

От 28 декабря 2015 года №116

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА 2016-2018 ГОДЫ

РАЗДЕЛ I

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА 2016-2018 ГОДЫ

| Наименование Программы | - Муниципальная целевая программа в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2016-2018 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон от 6.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Устав Радищевского муниципального образования |
| Заказчик Программы | - Администрация Радищевского городского поселения Нижнеилимского района |
| Разработчик Программы | - Администрация Радищевского городского поселения Нижнеилимского района |
| Основная цель Программы | -повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Радищевского муниципального образования, в том числе: -формирование экологической культуры населения Радищевского муниципального образования |
| Основные задачи Программы | - Обеспечение экологической безопасности на территории Радищевского муниципального образования, в том числе: § снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; § предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. - Обеспечение сохранения зеленых насаждений Радищевского муниципального образования , их охрана и защита. - Организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры. |
| Сроки реализации Программы | - 2016 – 2018 годы |
| Исполнители Программы | - Администрация Радищевского городского поселения Нижнеилимского района |
| Объемы и источники финансирования Программы | - Общий объём финансирования Программы составляет 30 тыс. рублей, из них: § в 2016 году - 10,00 тыс. рублей в 2017 году – 10,00 тыс. рублей в 2018 году – 10,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Увеличение площади зеленых насаждений; - Повышение уровня экологического просвещения и образования. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Радищевского городского |

РАЗДЕЛ II

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

С каждым годом возрастает актуальность разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением.

Одной из серьезных экологических проблем в Радищевском муниципальном образовании является  состояние очистных сооружений, которые эксплуатируются с 1982 года. Сточная вода с поселка по канализационным сетям самотеком поступает в приемную камеру. Из приемной камеры стоки насосами попадают в вертикальный отстойник-песколовку. Осветленная вода из песколовки поступает в распределительную чашу и направляется в аэротенки-отстойники. Затем сточная вода поступает в распределительную чашу вторичных отстойников. Осветленная вода поступает в контактные резервуары, куда подается хлор. Установленная пропускная способность комплекса очистных сооружений – 1100 м3/сутки. Сброс недостаточно очищенных сточных вод производится в Тушамский залив Усть-Илимского водохранилища. Расстояние от берега до оголовка выпуска – 20 метров. Учет объемов сброшенных сточных вод ведется по производительности насосов.

Еще одной проблемой  в Радищевском муниципальном образовании остается проблема отсутствия  санкционированной свалки. Временного полигона для хранения ТБО на территории поселения нет. Вывозятся бытовые отходы на свалку, которая расположена на территории соседнего Рудногорского городского поселения, расположенная в 15 км от посёлка Радищев, общей площадью 6 га. Планомерный и регулярный вывоз ТБО обеспечивает необходимый санитарно-гигиенический уровень на всей территории поселка.

Свалка не отвечает требованиям к сооружениям по захоронению отходов. Территория свалки ТБО не огорожена, контрольно-пропускная система отсутствует

Жизненно необходимым условием существования человека является сохранение и приумножение зеленых насаждений.

На территории поселения встречаются все виды озеленения: леса Рудногорского лесничества, лесозащитные полосы вдоль дорог, насаждения на индивидуальных участках, зеленые насаждения общего пользования у объектов социальной инфраструктуры. Площадь зоны зеленых насаждений 12,31 га.

Формирование экологической культуры жителей Радищевского муниципального образования, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

Для комплексного решения указанных проблем разработана данная программа.

РАЗДЕЛ III

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целями Программы являются:

-повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Радищевского муниципального образования

-предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение биологического разнообразия и уникальных природных комплексов и объектов, формирование экологической культуры населения Радищевского муниципального образования.

Задачами Программы являются:

1)обеспечение экологической безопасности на территории Радищевского муниципального образования, в том числе:

-снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

-предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

2)обеспечение сохранения зеленых насаждений Радищевского муниципального образования, их охраны и защиты, многоцелевого, рационального, непрерывного использования и воспроизводства;

3)организация системы информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

Реализация Программы предусмотрена на период с 2016 по 2018 годы включительно.

РАЗДЕЛ IV

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы (мероприятия Программы обозначены в приложении 1 к муниципальной целевой программе в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2016-2018 годы), за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, муниципальные заказчики уточняют объемы финансирования за счет средств областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета, готовят предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление Программой осуществляется Администрацией Радищевского городского поселения Нижнеилимского района.

Муниципальный заказчик Программы несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;

перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их не завершения;

анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;

предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.

РАЗДЕЛ VI

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено:

-          увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений;

-          повышение уровня экологического просвещения и образования.

| Приложение 2 к Постановлению администрации Радищевского городского поселения Нижнеилимского района От 28 декабря 2015 года №116 МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Объем финансирования всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | Проведение сходов граждан с доведением информации: | Глава Радищевского муниципального образования Специалисты администрации | постоянно | не требует финансирования | - | - | - |
|  | - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе |  |  |  | - | - | - |
|  | - об охране окружающей среды |  |  |  | - | - | - |
|  | - об исполнении правил благоустройства территории поселения |  |  |  | - | - | - |
|  | - Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: |  |  |  | - | - | - |
| 2 | Информационная работа с населением: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь | Глава Радищевского муниципального образования Специалисты администрации Руководители детских дошкольных и школьных учреждений, директор и зав библиотекой МУК «КДК «Спектр»Радищевского МО» | ежегодно | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | проведение в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеке, СДК «Спектр» занятий на тему «Сохраним планету» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т |  |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики | Глава Радищевского муниципального образования Специалисты администрации | Ежегодно: весна | Не требует финансирования | - | - | - |
| 3 | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение инвентаризации зеленых насаждений; | Глава Радищевского муниципального образования Специалисты администрации | Ежегодно: весна, осень |  |  |  |  |
|  | обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка; |  |  | 24,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников; | Глава Радищевского муниципального образования Специалисты администрации, жители Радищевского МО, школьники, работники | Ежегодно: весна, лето | Не требует финансирования | - | - | - |
|  | - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к созданию зеленых насаждений. | Индивидуальные предприниматели, жители Радищевского МО | Ежегодно: весна, лето | Не требует финансирования | - | - | - |
| 4 | Экологическому воспитанию населения: |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах; - кладбищ | Глава Радищевского муниципального образования Специалисты администрации работники структурных подразделении, МУК «КДК «Спектр»Радищевского МО»;Жители Радищевского МО; индивидуальные предприниматели | Ежегодно: весна, лето, осень | Не требует финансирования |  |  |  |
| 5 | Публикация в СМИ «Вестник Радищевского муниципального образования» и на официальном сайте Радищевского муниципального образования мероприятий по улучшению экологической обстановки, информации по вопросам охраны окружающей среды | Глава Радищевского муниципального образования Специалисты администрации | 1 раз в два месяца | Не требует финансирования |  |  |  |