Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ РАДИЩЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_______________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От     01.04.2013   № 40

р.п. Радищев

«Об утверждении Графика разработки

и утверждения схем  водоснабжения и водоотведения Радищевского

городского поселения»

# В соответствии  с  Федеральным законом от 07 декабря 2011 года   №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", Уставом Радищевского муниципального образования, администрация Радищевского городского поселения Нижнеилимского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «График разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения Радищевского городского поселения Нижнеилимского района» (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее Постановление в СМИ «Вестник Радищевского муниципального образования» и разместить на официальном сайте администрации Радищевского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Радищевского

муниципального образования						В.П. Воробьёва

Рассылка: в дело-2, отдел ЖКХ, прокуратура

Алексо И.М.

8 (395 66) 51313

Приложение 1

к Постановлению администрации

Радищевского городского поселения

От   01.04.2013       №  40

График разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения

Радищевского городского поселения Нижнеилимского района

| № | Наименование мероприятия | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие Решения о разработке схем водоснабжения и водоотведения | 01.04.2013 |
| 2 | Размещение на официальном сайте администрации РГП уведомления о начале разработке схем | 04.04.2013 |
| 3 | Выбор разработчика и заключение договора о разработке схем водоснабжения и водоотведения | По согласованию. |
| 4 | Предоставление разработчиком уведомления о начале работ, размещение уведомления на официальном сайте администрации РГП | не позже 3-х календарных дней с даты поступления уведомления в администрацию |
| 5 | Предоставление разработчикам схем водоснабжения и водоотведения по их запросам необходимой информации. | В течение 14 календарных дней с даты получения запроса. |
| 6 | Предоставление разработчиком проекта схемы на рассмотрение |  |
| 7 | Размещение проекта схем в сети Интернет на официальном сайте администрации РГП, опубликование в СМИ «Вестник Радищевского муниципального образования» | в течение 15 календарных дней с даты поступления схем на рассмотрение |
| 8 | Рассмотрение схемы, организация проведения публичных слушаний по проекту схем, прием замечаний и предложений по проекту схем | В течение 30 календарных дней |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту схем водоснабжения и водоотведения. | Не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений. |
| 10 | Размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации РГП заключения и протоколы о результатах проведенных публичных слушаний | В течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний. |
| 11 | Принятие решения по итогам проведения публичных слушаний: - утверждение схем водоснабжения и водоотведения; - возвращение проекта схем водоснабжения и водоотведения на доработку. | В течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний. |
| 12 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте администрации РГП, опубликование в СМИ «Вестник Радищевского муниципального образования» | В течение 15 календарных дней |